## خطة عمل مقترحة لنظام «رجال الله»

أقترح أن يكون النظام تطبيقًا دينيًا يعمل على **الهاتف والويب**، مع إمكانية تقديم فكرته ومراحل تنفيذه في عرض PowerPoint منظم. يركز التطبيق على الصلاة، القرآن، الأدعية، الكتب، والتذكير بالأعمال الإيمانية.

---

## أولًا: الهدف العام من النظام

إنشاء منصة إيمانية رقمية تجمع في مكان واحد:

- مواقيت الصلاة والتنبيهات الصوتية.

- القرآن الكريم نصًا وصوتًا.

- ملازم السيد حسين بدر الدين الحوثي.

- حكم الإمام علي عليه السلام.

- الصحيفة السجادية.

- الأدعية والعبادات المختارة.

- التذكير الدوري بالإنفاق في سبيل الله وزيارة روضة الشهداء.

- محتوى تعليمي مبسط للصلاة والوضوء وصلوات الأعياد.

---

## ثانيًا: أقسام النظام الرئيسية

### 1. الصفحة الرئيسية

تحتوي على:

- الصلاة القادمة ووقت متبقٍ لها.

- التاريخ الهجري والميلادي.

- حالة الموقع والمدينة.

- اختصارات إلى القرآن، المكتبة، الأدعية، الصلاة والوضوء.

- رسالة إيمانية يومية.

- مؤشر التذكير القادم.

### 2. مواقيت الصلاة والتنبيهات

المتطلبات الأساسية:

- تحديد الموقع تلقائيًا بواسطة GPS.

- إمكانية اختيار المدينة يدويًا.

- حساب أوقات:

- الفجر.

- الظهر.

- العصر.

- المغرب.

- العشاء.

- عرض أوقات الشروق والإمساك، إن أضيفت لاحقًا.

- إشعار قبل الصلاة، مثلًا قبل 10 أو 15 دقيقة.

- إشعار عند دخول الوقت بعبارة صوتية:

> «حان الآن وقت صلاة الفجر»

- إمكانية تشغيل الأذان أو الاكتفاء بالتنبيه.

- التحكم في مستوى الصوت.

- إعدادات خاصة لأوقات عدم إصدار الصوت.

- دعم التعديل اليدوي على المواقيت عند الحاجة.

- تحديد طريقة الحساب المعتمدة بوضوح، لأن أوقات الصلاة قد تختلف بين المناطق والمذاهب وطرق الحساب.

### 3. القرآن الكريم

يشمل:

- المصحف نصًا كاملًا.

- البحث في السور والآيات.

- تشغيل التلاوة الصوتية.

- التحكم في سرعة الصوت.

- تكرار الآية أو المقطع.

- حفظ آخر موضع قراءة.

- العلامات المرجعية.

- الوضع الليلي.

- تكبير وتصغير الخط.

- عرض رقم السورة والجزء والحزب.

- إمكانية تنزيل السور للاستماع دون اتصال بالإنترنت.

- ذكر مصدر النص والتلاوة، والتأكد من حقوق استخدام التسجيلات.

### 4. المكتبة الإسلامية

تقسم إلى تصنيفات واضحة:

#### أ. ملازم السيد حسين بدر الدين الحوثي

- عرض الملازم حسب الاسم أو الموضوع.

- بحث داخل النص.

- تحميل الملف للقراءة دون إنترنت.

- إضافة علامات مرجعية.

- حفظ آخر صفحة.

- دعم PDF والنص القابل للبحث إن توفر.

- توثيق مصدر كل مادة ورقم الطبعة أو الإصدار.

#### ب. حكم الإمام علي عليه السلام

- عرض الحكم في بطاقات قصيرة.

- تصنيفها حسب:

- الأخلاق.

- العلم.

- الصبر.

- العدل.

- العمل.

- التعامل مع الناس.

- مشاركة الحكم كنص أو صورة، مع إظهار المصدر.

#### ج. الصحيفة السجادية

- قائمة الأدعية.

- البحث باسم الدعاء أو رقمه.

- تشغيل صوتي إن توفرت تسجيلات موثوقة.

- حفظ الأدعية المفضلة.

- شرح مختصر للكلمات الصعبة، مع فصل الشرح عن النص الأصلي.

### 5. قسم الصلاة والوضوء

يضم محتوى تعليميًا مصورًا أو نصيًا:

- كيفية الوضوء خطوة بخطوة.

- مبطلات الوضوء.

- شروط الصلاة.

- أركان الصلاة وواجباتها.

- كيفية صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

- صلاة الآيات، إن كانت ضمن نطاق المشروع.

- صلاة العيدين.

- الأذكار بعد الصلاة.

- إمكانية عرض المحتوى حسب المذهب أو المرجع المعتمد، مع توضيح المصدر عند وجود اختلاف فقهي.

### 6. قسم الأدعية

يضم على الأقل:

- دعاء مكارم الأخلاق.

- دعاء الثغور.

- دعاء الاستعاذة من نار جهنم.

- دعاء القنوت.

- أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام.

- البحث داخل الأدعية.

- التشغيل الصوتي.

- حفظ الأدعية المفضلة.

- عداد تلاوة اختياري.

- مشاركة الدعاء بصورة أو نص.

### 7. التذكير كل عشرة أيام

ينشئ النظام تذكيرًا دوريًا كل عشرة أيام يتضمن:

- الإنفاق في سبيل الله.

- زيارة روضة الشهداء.

- إمكانية تعديل وقت التذكير.

- إمكانية إيقاف التذكير أو تأجيله.

- سجل اختياري للتذكيرات السابقة.

- إضافة عبارات توعوية قصيرة مرتبطة بكل تذكير.

يجب أن تكون صياغة التذكيرات محترمة وغير إلزامية، مع إمكانية التحكم الكامل بها من الإعدادات.

---

## ثالثًا: المكونات التقنية المقترحة

| المكون | الوظيفة |

|---|---|

| تطبيق الهاتف | تشغيل النظام والتنبيهات والقراءة والاستماع |

| قاعدة بيانات المحتوى | حفظ الكتب والأدعية والحكم والإعدادات |

| خدمة مواقيت الصلاة | حساب الأوقات بحسب الموقع وطريقة الحساب |

| نظام الإشعارات | إرسال تنبيهات الصلاة والتذكيرات الدورية |

| التخزين المحلي | تشغيل المصحف والكتب دون إنترنت |

| لوحة تحكم | إضافة وتحديث الكتب والأدعية والتسجيلات |

| البحث الداخلي | البحث في القرآن والمكتبة والأدعية |

| نظام النسخ الاحتياطي | حفظ المفضلة وآخر موضع قراءة عند تسجيل الدخول |

| نظام الصلاحيات | حماية لوحة الإدارة ومنع تعديل المحتوى دون تصريح |

---

## رابعًا: مراحل تنفيذ المشروع

### المرحلة الأولى: التحليل والتوثيق

المدة المقترحة: أسبوع إلى أسبوعين.

يتم خلالها:

- تحديد الفئة المستهدفة.

- اعتماد اسم النظام وشعاره.

- حصر جميع المواد المطلوبة.

- جمع المصادر الأصلية.

- تحديد الأجهزة المستهدفة.

- تحديد هل النظام يعمل دون إنترنت أم يحتاج إلى اتصال دائم.

- اعتماد طريقة حساب مواقيت الصلاة.

- تحديد أنواع التنبيهات والأصوات.

### المرحلة الثانية: تصميم الواجهات

المدة المقترحة: أسبوعان.

تشمل:

- تصميم الهوية البصرية.

- اختيار ألوان هادئة ومناسبة للمحتوى الديني.

- تصميم الصفحة الرئيسية.

- تصميم شاشة مواقيت الصلاة.

- تصميم قارئ القرآن.

- تصميم المكتبة.

- تصميم الأدعية.

- تصميم الإعدادات.

- تصميم نسخة عربية متوافقة مع اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار.

### المرحلة الثالثة: بناء الوظائف الأساسية

المدة المقترحة: ثلاثة إلى خمسة أسابيع.

تشمل:

- إنشاء الحساب أو استخدام التطبيق دون حساب.

- ربط الموقع بمواقيت الصلاة.

- إنشاء نظام التنبيهات.

- إضافة المصحف.

- إنشاء المكتبة الإلكترونية.

- إضافة البحث والمفضلة.

- إضافة التذكير كل عشرة أيام.

- إنشاء مشغل الصوت.

- دعم القراءة دون إنترنت.

### المرحلة الرابعة: إدخال المحتوى ومراجعته

المدة المقترحة: أسبوعان إلى أربعة أسابيع.

يجب:

- إدخال الكتب بصيغ واضحة.

- مراجعة النصوص وتدقيقها.

- التأكد من ترتيب الآيات والأدعية.

- التأكد من جودة الصوت.

- إضافة بيانات المصدر لكل مادة.

- مراجعة المحتوى من شخص مختص أو لجنة علمية.

- التأكد من حقوق نشر الكتب والتسجيلات قبل الإطلاق.

### المرحلة الخامسة: الاختبار

يتم اختبار:

- دقة أوقات الصلاة.

- وصول الإشعارات في الوقت الصحيح.

- عمل الصوت عند إغلاق التطبيق.

- عمل التطبيق دون إنترنت.

- البحث في النصوص.

- تشغيل الملفات الصوتية.

- توافق التطبيق مع أحجام الشاشات.

- الوضع الليلي.

- استهلاك البطارية.

- سهولة الاستخدام لكبار السن وضعاف البصر.

### المرحلة السادسة: الإطلاق والصيانة

بعد الإطلاق:

- استقبال ملاحظات المستخدمين.

- إصلاح الأخطاء.

- تحديث مواقيت الصلاة.

- إضافة مواد جديدة.

- تحسين سرعة التطبيق.

- نشر تحديثات دورية.

- الاحتفاظ بنسخة احتياطية من المحتوى.

- مراقبة جودة الإشعارات والتسجيلات.

---

## خامسًا: مقترح عرض PowerPoint من 12 شريحة

بما أن العرض التقديمي الأفضل ألا يكون طويلًا، يمكن تنظيمه كالتالي:

1. **الغلاف**

اسم النظام: «رجال الله»

الشعار والهدف العام.

2. **فكرة النظام**

منصة رقمية تجمع العبادات والمحتوى الإسلامي في تطبيق واحد.

3. **الفئة المستهدفة**

الشباب، الأسر، طلاب العلم، والمستخدمون الراغبون في تنظيم عباداتهم.

4. **مواقيت الصلاة والتنبيهات**

تحديد الموقع، المواقيت، الإشعارات، والتنبيه الصوتي.

5. **القرآن الكريم**

النص، الصوت، البحث، الحفظ، والعمل دون اتصال.

6. **المكتبة الإسلامية**

الملازم، حكم الإمام علي، والصحيفة السجادية.

7. **قسم الصلاة والوضوء**

التعليم خطوة بخطوة وصلوات الأعياد والأذكار.

8. **قسم الأدعية**

الأدعية المطلوبة مع القراءة والاستماع والمفضلة.

9. **التذكير الدوري**

تذكير كل عشرة أيام بالإنفاق في سبيل الله وزيارة روضة الشهداء.

10. **التصميم والهوية البصرية**

الألوان، الخطوط، سهولة الاستخدام، ودعم اللغة العربية.

11. **خطة التنفيذ والاختبار**

التحليل، التصميم، البرمجة، إدخال المحتوى، الاختبار، والإطلاق.

12. **التطوير المستقبلي**

المزايا المقترحة، الشراكات، التحديثات، وخطة التوسع.

---

## سادسًا: إضافات أقترحها على النظام

### إضافات دينية وخدمية

- اتجاه القبلة.

- التقويم الهجري.

- أذكار الصباح والمساء.

- عداد التسبيح.

- ورد يومي من القرآن.

- ختمة إلكترونية مع متابعة التقدم.

- مواقيت الإمساك والإفطار في رمضان.

- تنبيهات صيام الأيام المستحبة.

- قسم للزيارات والمناسبات الدينية.

- قسم للتعريف بالشهداء وروضة الشهداء، إذا توفرت بيانات موثقة.

- أرشيف صوتي للمحاضرات والدروس.

- بث مباشر أو روابط لمصادر موثوقة، إن كان ذلك ضمن نطاق المشروع.

### إضافات تقنية

- العمل بكفاءة دون إنترنت.

- تسجيل الدخول الاختياري، بحيث لا يُجبر المستخدم على إنشاء حساب.

- مزامنة المفضلة بين الأجهزة عند تسجيل الدخول.

- البحث الصوتي.

- دعم المكفوفين وقارئات الشاشة.

- تكبير الخط وتغيير نوعه.

- مشاركة الآيات والأدعية بتصميم جميل.

- تنزيل المحتوى على دفعات لتقليل استهلاك البيانات.

- لوحة تحكم لمراجعة المحتوى قبل نشره.

- زر للإبلاغ عن خطأ في نص أو تسجيل.

- إعدادات منفصلة لكل نوع من التنبيهات.

---

## سابعًا: نقاط مهمة قبل البدء

1. **تشكيل لجنة مراجعة شرعية ولغوية** للتأكد من صحة النصوص والأدعية والأحكام الفقهية.

2. **اعتماد مصدر واضح لكل مادة**، خصوصًا القرآن والتسجيلات الصوتية والكتب.

3. **الحصول على إذن استخدام المحتوى** عند وجود حقوق نشر.

4. **تحديد المرجعية الفقهية وطريقة عرض الاختلافات** بدل تقديم مسألة خلافية بصيغة واحدة غير موضحة.

5. **عدم الاعتماد على GPS وحده**؛ يجب توفير اختيار المدينة والتعديل اليدوي.

6. **جعل التنبيهات قابلة للتخصيص** من حيث الصوت والوقت والتفعيل والإيقاف.

7. **تصميم واجهة بسيطة** لأن التطبيق سيستخدمه كبار السن ومستخدمون متفاوتون في الخبرة التقنية.

8. **إضافة عبارة تعريفية واضحة** بأن التطبيق وسيلة تنظيم وقراءة، وأن المسائل الفقهية تُراجع من مصادرها وأهل الاختصاص

إليك أهم الإضافات المقترحة، مقسمة إلى فئات:

1. إضافات تقنية ووظيفية (لتحسين الأداء)

· الودجات (Widgets): إضافة ويدجت للشاشة الرئيسية للهاتف يعرض الصلاة القادمة والوقت المتبقي، والتذكير القادم (مثل الـ 10 أيام). هذا يقلل الحاجة لفتح التطبيق باستمرار.

· المزامنة الصوتية للنص (Audio Sync): في قسم القرآن، تظليل الآية تلقائياً أثناء تشغيل التلاوة الصوتية (مثل تطبيقات المصحف الشهيرة). هذه الميزة تجعل المتابعة أسهل بكثير.

· البحث الشامل (Global Search): لا تقتصر على البحث داخل كل قسم، بل اجعل هناك شريط بحث واحد يبحث في (القرآن + الأدعية + الحكم + الملازم) في وقت واحد.

· التنبيهات الذكية (Smart DND): خاصية "عدم الإزعاج" التلقائي أثناء أوقات الصلاة أو أثناء تشغيل الصوت، مع استثناء تنبيهات الصلاة نفسها.

· إدارة التخزين: إظهار حجم الملفات الصوتية والكتب قبل تنزيلها، مع إمكانية اختيار

ثامنًا: الإضافات المقترحة المكملة للخطة

أضيفت البنود التالية إلى الخطة دون تعديل أو حذف أي جزء من النص الأصلي السابق:

1. تحديد نطاق النسخة الأولى (MVP)

• تحديد نسخة أولى مبسطة وقابلة للإطلاق بدل تنفيذ جميع المزايا دفعة واحدة.

• تشمل النسخة الأولى: مواقيت الصلاة والتنبيهات، القرآن نصًا وصوتًا، الأدعية الأساسية، المكتبة، البحث، المفضلة، والعمل دون إنترنت.

• تُرحّل المزايا المتقدمة مثل الودجات والبث المباشر والختمة الجماعية إلى تحديثات لاحقة.

2. حسابات المستخدم والصلاحيات

• إتاحة استخدام التطبيق دون حساب، مع توفير حساب اختياري للمزامنة بين الأجهزة.

• تقسيم الصلاحيات إلى مستخدم عادي، محرر محتوى، مراجع شرعي أو لغوي، ومدير للنظام.

• تسجيل تاريخ تعديلات المحتوى ومن قام بها قبل النشر.

3. الخصوصية وحماية البيانات

• إضافة سياسة خصوصية واضحة تشرح سبب طلب الموقع الجغرافي وكيفية استخدامه.

• توضيح البيانات التي تُخزّن والمدة التي تُحفظ فيها، مع عدم تخزين الموقع إلا عند الحاجة.

• توفير اختيار المدينة يدويًا لمن لا يرغب في تفعيل GPS.

• إضافة خيار لحذف الحساب والبيانات المحفوظة عند الحاجة.

4. نظام الإبلاغ عن الأخطاء

• إضافة زر داخل كل مادة بعنوان: «الإبلاغ عن خطأ في النص أو المصدر أو التسجيل».

• توفير تصنيفات للبلاغ: خطأ إملائي، خطأ في الترتيب، مصدر غير واضح، تسجيل لا يعمل، أو مشكلة في الشرح.

• إضافة لوحة لمتابعة البلاغات وتوثيق حالة كل بلاغ.

5. البحث الشامل والمتقدم

• إضافة شريط بحث واحد يبحث في القرآن والأدعية والحكم والكتب والمحاضرات.

• إتاحة تصفية النتائج حسب نوع المحتوى والمصدر.

• إظهار نتيجة البحث مع اسم المادة ورقم الصفحة أو السورة أو الدعاء.

6. مزامنة الصوت مع النص

• تظليل الآية أو السطر تلقائيًا أثناء تشغيل التلاوة أو التسجيل الصوتي.

• إتاحة الانتقال إلى الآية بالضغط عليها، مع تكرار الآية أو المقطع.

7. متابعة الورد والختمة

• إضافة ورد يومي قابل للتخصيص من حيث عدد الصفحات أو السور.

• إضافة ختمة إلكترونية تعرض نسبة الإنجاز وآخر موضع قراءة.

• جعل الميزة اختيارية وهادئة دون ترتيب أو منافسة بين المستخدمين.

8. الودجات والاختصارات

• إضافة ويدجت تعرض الصلاة القادمة والوقت المتبقي والتذكير القادم.

• إضافة اختصارات مباشرة من شاشة الهاتف إلى القرآن والأذكار ومواقيت الصلاة.

9. سهولة الوصول لكبار السن وذوي الإعاقة

• دعم قارئات الشاشة والقراءة الصوتية للنصوص.

• توفير أزرار كبيرة وتباين مرتفع ووضع مبسط لكبار السن.

• إتاحة تغيير حجم الخط ونوعه، وتقليل الحركات والعناصر المعقدة.

10. إدارة المحتوى والتحديثات

• إظهار تاريخ آخر تحديث لكل كتاب أو دعاء أو تسجيل.

• إضافة نظام مراجعة واعتماد قبل نشر أي مادة جديدة.

• إتاحة تحديث المحتوى دون الحاجة إلى تحديث التطبيق كاملًا.

• إشعار المستخدم عند توفر تصحيح أو إصدار جديد لمادة قام بتنزيلها.

11. الاختبار التجريبي قبل الإطلاق

• إطلاق نسخة تجريبية لمجموعة محدودة من الشباب وكبار السن وطلاب العلم.

• اختبار التطبيق على مدن وأجهزة وأنظمة تشغيل مختلفة.

• جمع الملاحظات وتحليلها وإصلاح المشكلات قبل الإطلاق العام.

12. مؤشرات قياس النجاح

• عدد المستخدمين النشطين أسبوعيًا وشهريًا.

• نسبة استخدام التنبيهات وتنزيل المحتوى دون إنترنت.

• أكثر الأقسام استخدامًا ومعدل إكمال الورد أو الختمة.

• معدل الأعطال وسرعة التطبيق وعدد الأخطاء التي تم تصحيحها.

13. الميزانية والمخاطر

• إضافة ميزانية تقديرية للتصميم والبرمجة والاستضافة والتسجيلات وإدخال المحتوى والصيانة.

• إضافة سجل للمخاطر، مثل حقوق النشر، اختلاف مواقيت الصلاة، أخطاء المحتوى، عدم وصول الإشعارات، وكبر حجم الملفات الصوتية.

• تحديد إجراء وقائي ومسؤول عن المتابعة لكل خطر.

14. مزايا مستقبلية

• اتجاه القبلة والتقويم الهجري والمناسبات الدينية.

• الأذكار اليومية والعداد الإلكتروني للتسبيح.

• مزامنة المفضلة وسجل القراءة بين الأجهزة.

• البحث الصوتي والختمة الجماعية الاختيارية.

• الأرشيف الصوتي للمحاضرات والدروس، مع الالتزام بالمصادر وحقوق الاستخدام.

أولوية التنفيذ المقترحة

• ضرورية في النسخة الأولى: مواقيت الصلاة، القرآن، الأدعية، البحث، المفضلة، التنبيهات، العمل دون إنترنت، المصادر، الخصوصية، وسهولة الوصول.

• النسخة الثانية: اتجاه القبلة، الورد والختمة، مزامنة الصوت مع النص، الودجات، والتقويم الهجري.

• مراحل لاحقة: البث المباشر، المحاضرات، الختمة الجماعية، والمزايا الاجتماعية الاختيارية.